RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO – NÁVRH

##### uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: ___________	číslo smlouvy zhotovitele: ___________

##### Smluvní strany

Objednatel

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

zastoupená: ředitelkou nemocnice prim. MUDr. Ivou Hodkovou

adresa sídla: 39161 Opařany 121

IČ:  00667421

DIČ: CZ00667421

datová schránka ID: wbffecv

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice

číslo účtu: 3137301/0710

telefon: 381 204 213, fax: 381 204 210

e-mail: dpnoparany@dpnoparany.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech provozně ekonomických:

Jitka Kopcová, MBA, náměstkyně pro ekonomiku a provoz

mobil: 727 804 424, e-mail: jitka.kopcova@dpnoparany.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Milan Sviták, vedoucí technického provozu – z pověření

mobil: 725 351 371, e-mail: milan.svitak@dpnoparany.cz

dále jen objednatel

a

Zhotovitel

zastoupený:

sídlo:

spisová značka:

IČ:

DIČ:

datová schránka ID:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoby zhotovitele:

jméno, oprávněn jednat ve věcech …..

telefon:

e-mail:

telefon:

e-mail:

dále jen zhotovitel

##### Předmět plnění

- Předmětem plnění dle této smlouvy se rozumí poskytnutí služby:

DPN Opařany – zajištění malířských a natěračských prací

## spočívající v provádění malířských a natěračských prací v interiérech i exteriérech pro Dětskou psychiatrickou nemocnici Opařany v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

- soupis prací – ceník typických položek zpracovaný Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany, 391 61 Opařany 121, IČ: 00667421

a nabídka zhotovitele podaná v rámci tohoto zadávacího řízení.

- Dílem se pro účely této smlouvy rozumí jednotlivé zakázky v rozsahu prací definovaných v zadávací dokumentaci zakázky, požadované objednatelem podle jeho aktuálních potřeb.

- Jednotlivé zakázky (dále jen „dílo“) budou objednatelem zadány na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy zhotovitelem, jež je přijetím návrhu smlouvy (ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, části šesté, hlavy II Rámcová dohoda).

- Výzva dle čl. II odst. 3 může být u jednoduchých zakázek nahrazena písemnou či elektronickou objednávkou objednatele potvrzenou zhotovitelem.

- Dílo bude provedeno podle objednatelem předaných a zhotovitelem potvrzených technických podkladů. Použité materiály musí přesně odpovídat požadavkům objednatele. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Odsouhlasením zhotovitelem předloženého soupisu změn vč. jejich ocenění a po odsouhlasení objednatelem je změna dohodnuta.

- Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena obecně platnými technickými předpisy. Zhotovitel je povinen k použitým materiálům předložit potřebné atesty pro použití ve zdravotnictví.

- Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

##### Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v termínech:

- předpokládané zahájení prací: 	leden 2019

- doba trvání rámcové smlouvy:	do 31. 12. 2021.

- Jednotlivé zakázky budou v době trvání rámcové smlouvy prováděny průběžně dle aktuálních potřeb objednatele. Práce v prostorách, které jsou užívány pacienty, budou prováděny zejména v době přítomnosti minimálního počtu pacientů, tj. např. období prázdnin. Jedná se o velké celky, např. celé stanice včetně přilehlých chodeb a provozních prostor, kde je nutné minimalizovat dopad prováděných prací na provoz zařízení. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje zajistit dostatečnou personální a časovou kapacitu, aby provádění prací v takto exponovaných prostorách mělo minimální dopad na provoz nemocnice. V ostatních prostorách (pracovny, kanceláře, stravovací provoz, ubytovna) budou práce probíhat dle aktuálních potřeb nemocnice.

- Lhůty pro realizaci jednotlivých zakázek budou stanoveny na základě výzvy k podání nabídek dle čl. 4 smlouvy. V případě požadavku objednatele bude zhotovitel povinen předložit harmonogram postupu prací.

- Lhůta realizace díla může být prodloužena o dobu nutného přerušení prací z důvodu neočekávaných okolností nebo při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se neprodleně zaznamenávají do zápisu nebo do pracovního deníku.

##### Cena díla

- Při zadání prací dle čl. II odst. 3 nebo čl. II odst. 4 smlouvy bude zhotovitelem předložena kalkulace ceny prací a dodávek k odsouhlasení objednatelem před započetím jejich realizace.

- Za práce a dodávky uvedené v Soupisu prací – ceníku typických položek (viz příloha č. 1 této smlouvy) budou účtovány ceny dle ceníku typických položek z nabídky zhotovitele; tyto jednotkové ceny jsou pevné po celou dobu platnosti rámcové smlouvy.

- Práce, které nelze ocenit dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, budou hrazeny individuálně na základě dohody smluvních stran. Cena za tyto práce a za materiál dodaný v rámci provádění těchto prací musí být odsouhlasena odpovědnou osobou objednatele, a to před provedením příslušných prací. Tyto ceny musí odpovídat obvyklým cenám těchto prací vykonávaných v dané lokalitě a za obdobných podmínek a obvyklým cenám zboží na trhu.

- Ceny dodaného materiálu neobsaženého v ceníkových položkách budou fakturovány na základě daňových dokladů za jeho nákup.

- Veškeré náklady spojené se zařízením a likvidací pracoviště nese zhotovitel a jsou obsaženy v jednotkových cenách prací nebo oceněny samostatně v nabídce.

- DPH bude připočtena ve výši podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

- Objednatelem budou hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně u zhotovitele objednal.

##### Fakturace a plnění

- Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- Fakturu – daňový doklad, vystaví zhotovitel po dokončení zakázky nebo její ucelené části dle požadavku objednatele. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem soupisu skutečně provedených prací a dodaného materiálu, event. odpracovaných hodin dle hodinové zúčtovací sazby odsouhlaseného pověřeným pracovníkem objednatele.

## Soupis provedených prací a dodávek bude zpracován pro každou dílčí zakázku samostatně.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

- Objednatel může vrátit fakturu do doby splatnosti v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

- Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 15 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

- Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

##### Podmínky provádění díla

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.

- Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

- Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

- Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli, a to i za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na pracovišti nezúčastněným osobám.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

- Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a poté nechat tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou.

- Ke každé dílčí zakázce povede zhotovitel pracovní deník, do kterého bude zhotovitel pořizovat zápisy o podstatných záležitostech v průběhu provádění díla, tj. zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Pracovní deník bude mít náležitosti stavebního deníku dle Přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

- Obě smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v zápisech jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

- Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání díla.

- Provozní zařízení pracoviště kompletně zajišťuje a hradí zhotovitel. Objednatel předá zhotoviteli napojovací body el. energie a vody. Náklady na el. energii spotřebovanou zhotovitelem při realizaci díla, dále vodné a stočné hradí objednatel, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Zajištění pracoviště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty, poškození nebo zničení předmětu díla na pracovišti a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele nese v plném rozsahu zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Plánování postupu prací a omezení užívání jednotlivých prostor nemocnice je zhotovitel povinen konzultovat se zástupci objednatele. Z provozních důvodů není zhotovitel oprávněn zcela znepřístupnit pracoviště objednateli.

- Nejpozději do 3 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a veškeré plochy a prostory dotčené realizací díla uvést do původního stavu.

##### Záruční doba, odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v čl. II záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

- Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky a to bez zbytečného odkladu po jejich zajištění, event. předáno osobně oproti potvrzení oprávněným zástupcem zhotovitele. V oznámení vad musí být vada popsána. V případě oznámení vady e-mailem platí pro určení dne oznámení vad zhotoviteli datum odeslání e-mailové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

- O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno zejména:

- jméno zástupců smluvních stran

- číslo smlouvy o dílo

- datum uplatnění a číslo jednací reklamace

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

- datum zahájení a odstranění vady

- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

- Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

- Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

- S odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5 pracovních dnů, v případě havárie nejpozději do 48 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

- Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky, zaniká jeho právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky dnem skončení záruční lhůty.

##### Smluvní pokuty

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem nástupu k provedení díla (zadaných prací) ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla (zadaných prací) ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla a nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a vadu.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

- Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

- Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

##### Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

- Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

##### Ostatní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než, pro plnění podmínek této smlouvy, a to i v období po předání a převzetí díla.

- Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

- Zhotovitel se zavazuje, že zakázku jako celek nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – poddodavatele – bez písemného souhlasu objednatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.

- Podstatným porušením smlouvy je překročení dohodnutých termínů zhotovení díla uvedených v potvrzení objednávky o více než 5 pracovních dnů.

##### Odstoupení od smlouvy

- Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

- Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu

- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované

- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 5 pracovních dnů oproti předpokládanému postupu díla

- zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění

- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.

- U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem).

- Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

- V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

##### Závěrečná ustanovení

- Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou Soupisy prací – ceníky typických položek.

- Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

## Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací – ceník typických položek

| V Opařanech dne __. __. 2018 |  | V ………………….. dne __. __. 2018 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| prim. MUDr. Iva Hodková ředitelka nemocnice |  | XY funkce |